| Kritérium | Známka (1–5) | Textový komentář |
| --- | --- | --- |
| a) Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů | 2 | Realizace úkolů probíhala s důrazem na kvalitu, což vedlo k nedokončení celého plánovaného rozsahu (dostali jsme se jen do Sprintu 3). Nadále také přetrvával problém s nerovnoměrným rozdělováním úkolů v rámci týmu. |
| b) Míra a formy komunikace | 1 | Komunikace v týmu byla na skvělé úrovni. Pravidelná a aktivní výměna informací umožnila rychlé řešení problémů a plynulý průběh práce. |
| c) Vstřícnost a ochota ke spolupráci | 2 | Většina týmu prokázala vysokou ochotu a zajistila tak splnění úkolů. Celkové hodnocení snižuje fakt, že někteří členové pracovali méně, než by měli, a ostatní od nich museli přebírat úkoly, což narušovalo spolupráci. |
| d) Kreativita a vlastní iniciativa | 3 | Zaznamenali jsme problém v konzistenci výstupů – náš design se výrazně odlišoval od produktové vize. Chyběla jednotná kreativní vize a iniciativa nebyla vždy sladěna se společným cílem. |
| e) Sounáležitost s týmem | 3 | Většina týmu táhla za jeden provaz, nicméně sounáležitost je narušena nerovnoměrným zatížením a nutností přebírat práci za neaktivní členy, což vedlo k frustraci. |
| f) Kvalita předkládaných výsledků | 2 | Kvalita pro nás převládala nad kvantitou. Celkově byly výsledky zpracovány s velkou pečlivostí. Slabinou byly menší technické problémy při nasazení a výrazné designové odlišnosti od zadání. |
| g) Dochvilnost v plnění termínů | 3 | Z důvodu volby kvality nad kvantitou a snahy o dotažení detailů jsme se dostali pouze k dokončení Sprintu 3. Plánované termíny pro celý projekt tedy splněny nebyly, ačkoliv jsme v rámci jednotlivých fází pracovali rychle. |
| h) Flexibilita | 2 | Tým prokázal dobrou flexibilitu. Dokázal se rychle vypořádat s menšími technickými problémy (databáze) a absorbovat nerovnoměrné zatížení, aby dosáhl vysoké kvality. |